## Slide 1
2019-12-09--2019-12-13

## Slide 3
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | QA | 当前进展 | 计划上线时间 | 实际上线时间
1 | 支持-广告系统-v3.3.1... | 董京典 | 杨彦江、于风磊 | 张晨 | 测试中 | 2019-12-09 | -
2 | App极速版-iOS-v1.... | 宋子斌、董京典、欧阳小军、胡亚楠 | 韩潮、曹鹏飞、杨毓平、张春阳... | QA全员 | 测试中 | 2019-11-30 | -
3 | 产品库-产品库-v6.0.0... | 连春宇 | 贺晶新、于风磊、张春阳、郭奇... | 张蕾蕾 | 测试中 | 2019-12-18 | -
4 | 论坛环境整改 | - | 李晓东 | 杜杉杉、崔金月 | 测试中 | 2019-12-26 | -
5 | 经销商-经销商频道-定位功能... | 刘淑欣 | 杜煌 | 崔金月 | 待上线 | 2019-12-09 | -
6 | 经销商-卡商宝-v1.10.... | 刘淑欣 | 杜煌、刘晓宁、杜明颖 | 杜杉杉 | 已上线 | 2019-12-04 | 2019-12-04
7 | 产品库-产品库-v4.10.... | 连春雨 | 王鹏 | 崔金月 | 已上线 | 2019-12-05 | 2019-12-05
8 | 支持-广告系统-v3.3.1... | 董京典 | 于风磊、杨彦江 | 张晨 | 已上线 | 2019-12-05 | 2019-12-05
9 | App极速版-功能-v1.0... | 宋子斌 | 张亚飞、赵晓莹 | 何丹、成小宇 | 已上线 | 2019-12-05 | 2019-12-06
App研发部--上周工作

## Slide 4
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | QA | 当前进展 | 计划上线时间 | 实际上线时间
1 | 支持-广告系统-v3.3.1... | 董京典 | 杨彦江、于风磊 | 张晨 | 测试中 | 2019-12-09 | -
2 | App极速版-iOS-v1.... | 宋子斌、董京典、欧阳小军、胡亚楠 | 韩潮、曹鹏飞、杨毓平、张春阳... | QA全员 | 测试中 | 2019-11-30 | -
3 | 产品库-产品库-v6.0.0... | 连春宇 | 贺晶新、于风磊、张春阳、郭奇... | 张蕾蕾 | 测试中 | 2019-12-18 | -
4 | 论坛环境整改 | - | 李晓东 | 杜杉杉、崔金月 | 测试中 | 2019-12-26 | -
5 | 经销商-经销商频道-定位功能... | 刘淑欣 | 杜煌 | 崔金月 | 待上线 | 2019-12-09 | -
6 | 经销商-卡商宝-v1.10.... | 刘淑欣 | 杜煌、刘晓宁、杜明颖 | 杜杉杉 | 已上线 | 2019-12-04 | 2019-12-04
7 | 产品库-产品库-v4.10.... | 连春雨 | 王鹏 | 崔金月 | 已上线 | 2019-12-05 | 2019-12-05
8 | 支持-广告系统-v3.3.1... | 董京典 | 于风磊、杨彦江 | 张晨 | 已上线 | 2019-12-05 | 2019-12-05
9 | App极速版-功能-v1.0... | 宋子斌 | 张亚飞、赵晓莹 | 何丹、成小宇 | 已上线 | 2019-12-05 | 2019-12-06
App研发部--本周工作

## Slide 5
App研发部--团队建设
组织学习
python
周会纪要
http://wk.360che.com/pages/viewpage.action?pageId=170099831 1、本周项目问题汇报 2、会议章程改变 3、技术中心流程规范说明

## Slide 6
App研发部--问题&建议
1、什么
1、什么

## Slide 7
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | 当前进展 | 上线时间
1 | 问卷小程序-v1.1.0 | 胡亚楠 | 杜帧帧、董淑红 | 待开发 | 待定
2 | 口碑推广活动专题 | 李海霞 | 王京 | 开发中 | 2019-12-12
3 | Bug库v1.0.0 | 余尚辉 | 王京、杜帧帧 | 开发中 | 2019-12-13
4 | 解放轻卡绝对伙伴报名专题 | 张晓敏 | 赵伟 | 开发中 | 2019-12-16
5 | 产品库-v4.13.0首页增... | 李海霞 | 于风磊 | 开发中 | 2019-12-25
6 | App极速版-Android... | 宋子斌等 | 赵晓莹、王京、杜帧帧 | 开发中 | 2019-12-19
7 | 卡商宝客户与商机改版-v2.... | 卫超 | 杜明颖、董淑红 | 开发中 | 待定
8 | 产品库v4.12.0-牵引车... | 李海霞 | 杨文博 | 开发中 | 待定
9 | 梧桐项目电商平台v1.3.0 | 黄骥远 | 马璐明、葛玉兰 | 开发中 | 2020-01-19
10 | 产品库v4.9.1-车型页增... | 崔欣艳 | 杨文博 | 待测试 | 2019-12-16
前端部--上周工作

## Slide 8
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | 当前进展 | 上线时间
11 | 产品库-v4.10.5 | 崔欣艳 | 杨文博 | 待测试 | 2019-12-23
12 | 产品库-v4.12.0-牵引... | 李海霞 | 杨文博 | 待测试 | 待定
13 | 产品库小程序v6.0.0 | 连春宇 | 于风磊 | 测试中 | 2019-12-18
14 | 广告系统-v3.3.14-城... | 董京典 | 于风磊 | 测试中 | 2019-12-09
15 | App极速版-ios-v1.... | 宋子斌等 | 杜帧帧、赵晓莹、董淑红 | 测试中 | 待定
16 | 解放轻卡绝对伙伴预热专题 | 许雅洁 | 赵伟、董淑红 | 待上线 | 待定
17 | 卡商宝v1.10.16-新增... | 刘淑欣 | 杜明颖 | 已上线 | 2019-12-04
18 | 卡商宝v1.10.12-区经... | 刘淑欣 | 杜明颖 | 已上线 | 2019-12-02
19 | 青岛解放JH6AMT重卡购车... | 张晓敏 | 赵伟 | 已上线 | 2019-12-04
20 | 经销商优化定位功能-v1.3.5 | 刘淑欣 | 杜明颖 | 已上线 | 2019-12-05
前端部--上周工作

## Slide 9
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | 当前进展 | 上线时间
21 | App极速版-Android... | 宋子斌等 | 赵晓莹 | 已上线 | 2019-12-06
22 | 互动-互动平台-v1.57.... | 宋子斌 | 杜帧帧 | 已上线 | 2019-12-03
23 | 数据分析系统 v1.6.0 | 胡亚楠 | 董贺 | 已上线 | 2019-12-06
24 |  |  |  |  | 
前端部--上周工作

## Slide 10
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | 当前进展 | 上线时间
1 | 问卷小程序-v1.1.0 | 胡亚楠 | 杜帧帧、董淑红 | 待开发 | 待定
2 | 数据分析系统 v1.7.0 | 胡亚楠 | 董贺 | 待开发 | 待定
3 | 二手车卖车页与卖家注册优化3... | 刘超 | 王京 | 待开发 | 待定
4 | 年终征文活动 | 欧阳小军 | 杜帧帧 | 待开发 | 2019-12-13
5 | 附近商家v2.2.5 | 刘淑欣 | 王京 | 待开发 | 待定
6 | v4.13.2 口碑优化 | 李海霞 | 杨文博 | 待开发 | 待定
7 | v4.14.0 m端车速计算... | 崔欣艳 | 杨文博 | 待开发 | 待定
8 | 口碑推广活动专题 | 李海霞 | 王京 | 开发中 | 2019-12-12
9 | Bug库v1.0.0 | 余尚辉 | 王京，杜帧帧 | 开发中 | 2019-12-13
10 | 解放轻卡绝对伙伴报名专题 | 张晓敏 | 赵伟 | 开发中 | 2019-12-16
前端部--本周工作

## Slide 11
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | 当前进展 | 上线时间
11 | 产品库-v4.13.0首页增... | 李海霞 | 于风磊 | 开发中 | 2019-12-25
12 | App极速版-Android... | 宋子斌等 | 赵晓莹、杜帧帧 | 开发中 | 2019-12-19
13 | 卡商宝客户与商机改版-v2.... | 卫超 | 杜明颖、董淑红 | 开发中 | 待定
14 | 产品库v4.12.0-牵引车... | 李海霞 | 杨文博 | 开发中 | 待定
15 | 产品库-v4.12.0-牵引... | 李海霞 | 杨文博 | 开发中 | 待定
16 | 梧桐项目电商平台v1.3.0 | 黄骥远 | 马璐明，葛玉兰 | 开发中 | 2020-01-19
17 | 产品库v4.9.1-车型页增... | 崔欣艳 | 杨文博 | 待测试 | 2019-12-16
18 | 产品库-v4.10.5 | 崔欣艳 | 杨文博 | 待测试 | 2019-12-23
19 | 产品库小程序v6.0.0 | 连春宇 | 于风磊 | 测试中 | 2019-12-18
20 | 广告系统-v3.3.14-城... | 董京典 | 于风磊 | 测试中 | 2019-12-09
前端部--本周工作

## Slide 12
id | 项目名称 | 产品经理 | 开发人员 | 当前进展 | 上线时间
21 | App极速版-ios-v1.... | 宋子斌等 | 杜帧帧、赵晓莹、董淑红 | 测试中 | 待定
22 | 解放轻卡绝对伙伴预热专题 | 许雅洁 | 赵伟 | 待上线 | 待定
前端部--本周工作

## Slide 13
前端部--团队建设
技能学习
1.分享学习了JavaScript原型链：http://wk.360che.com/pages/viewpage.action?pageId=167116 853 2.董贺进行数据分析系统前端技术分享
业务开发
1.解放轻卡绝对伙伴设计稿确认延期两天，前端赵伟周末进行加班一天。 2.这周五产品库插入口碑推广活动专题项目 3.为了统一使用定位服务便于各业务线调用，杜明颖疯转定位脚本。便于以后迭代和修改。 4.问卷调查这周没有确定具体怎么做，暂时还是待开发。 5.周五下午插入一个年终征文活动项目
周会纪要
http://wk.360che.com/pages/viewpage.action?pageId=170918388 1.静态资源服务器 新增一个目录utils无缓存 可存放自定义公共脚本可二次修改， 2.前端部门主页完成 地址192.168.2.94:3000 以后会加入各种内部工具和系统

## Slide 14
前端部--问题&建议
1. 网页端附近商家调用百度和高德导航之 前，坐标进行百度转高德以后结果还是有差 异。
2.下周在进行技术调研并解决